对市五届人大七次会议第116号

提案的复函

肖万顺代表：

您提出的《关于加大渭南北部地区高标准农田建设的建议》（第116号）收悉，现答复如下：

建设高标准农田，是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措。2019年以来，渭南市农业农村局紧紧围绕实施乡村振兴战略，推动“藏粮于地、藏粮于技”战略加快实施。以提升农业综合生产能力为主线，以粮食生产功能区为重点开展高标准农田建设，因地制宜发展高效节水灌溉，抓好高标准农田建设，推动农业高质量发展，不断夯实我市粮食安全保障基础。2019年度渭南市高标准农田项目治理面积共计29.65万亩，其中高效节水16.5万亩，总投资额达37033.68万元，含市级配套资金500万元，自筹资金389.43万元。2020年，渭南市高标准农田建设项目29.02万亩，高效节水19.36万亩。财政资金共计35398.325万元，已全部下达各县市区。2021年省厅下达任务44.48万亩（包含东雷一区、二区抽黄灌区各5万亩），目前中省资金36630万元，市级配套500万元均已全部拨付到位。

“十二五”至2020年，合阳县建设高标准基本农田（包括中低产田改造项目、农田水利建设项目）共46万亩，其中，2018年以前主要由自然资源局、水务局、农业综合开发办公室具体实施。2019年农业农村局实施了3.2万亩高标准农田建设项目，总投资5070万元，2020年实施了3.4万亩高效节水灌溉建设项目，总投资3600.01万元。2021年计划实施高标准农田项目6.5万亩。

我市渭北早塬属雨养农业区，地势平坦，土层深厚，光照充足，雨热同季，耕地集中连片，是我省重要的粮食生产区。我市高标准农田建设的主要内容是灌溉工程及其配套的引水蓄水保水工程、农用输配电及田间输水管道建设等，而田间道路和土壤改良等工程仅为辅助建设内容。2019年以来，全市农业农村部门努力克服新冠肺炎疫情冲击和重大洪涝灾害影响，加强统筹协调，强化督促指导，千方百计加快建设进度，严把建设质量关口，农田水利基础设施建设取得实效。我市共建成集中连片、旱涝保收、高产稳产的高标准农田29.65万亩，共新建农用灌溉井538座，塘堰（坝）蓄水池188座，小型集雨设施30座，泵站52座，疏浚沟渠1.2公里，衬砌明渠229.18公里，排水暗渠（管）23.36公里，渠系建筑物488个；建成管灌类高效节水田块15.56万亩，微灌类高效节水田块0.71万亩。另有29.02万亩正在建设当中，44.48万亩已经规划即将开工建设，预计在2021年底完成建设任务。

经过项目实施，有效改善了农业生产条件，提高了耕地生产效率，2020年我市粮食总产249万吨，实现全年粮食增产12.2%，喜获粮食“十七连丰”。

我市多年来通过优质粮食工程、农业综合开发、农田水利建设等多种方式和途径，持续加大资金投入支持，不断强化农田基础设施建设，改善农田基础设施条件，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供了有力支撑，但诚如议案中所言，仍存在资金投入不足、灌溉基础条件较差、重建设轻管护等问题。下一步,市农业农村局将充分吸收代表们提出的意见和建议，发挥优势、补齐短板，着力在以下几个方面开展工作：

- （一）加大资金争取力度。一方面，继续加大项目争取力度，争取省厅在高标准农田项目向渭南倾斜。渭南做为传统农业大市，是陕西粮仓，在新冠疫情流行和全国粮食安全的大背景下，更应该承担粮食安全的重任。另一方面，加大市县两级财政配套资金的申请力度，充分利用金融支农、社会工商资本投入等，多渠道加大高标准农田建设的投入。

- （二）加强渭北旱塬区的农田水利设施建设。一是积极与水利部门对接，按照水利部门的规划，依靠其大中型水利骨干工程，优化我市农田水利设施布局，解决田间地头“最后一公里”的灌溉问题。二是强化农业措施，加强旱作农业的技术推广，大力推广喷灌、滴灌等一系列高效节水措施，解决农田灌溉问题。

- （三）强化农田水利基础设施的运行管护。指导县乡人民政府探索建立农田水利基础设施的运行管护管理机制，本着“谁使用，谁负责”，明晰所有权和使用权，积极探索用管护一体化的新模式，明确运行管护的主体，落实责任和措施。

感谢您对我市高标准农田建设工作的关心，希望你继续为我市“三农”工作发展建好言、献好策。

渭南市农业农村局

2021年7月 日

（联系人：文新乐  电话：2935951）